温州港集团有限公司

龙湾港务分公司

招 标 文 件

项目编号：LWZHFW2026111

项目名称：温州港集团有限公司龙湾港务分公司35吨门机回转支承更换及16吨门机臂架头部铰点维修

招标方式：公 开 招 标

招标人：温州港集团有限公司龙湾港务分公司

招标代理机构：华信咨询设计研究院有限公司

二〇二六年五月

目录

第一章  招标公告	1

第二章  招标需求	4

第三章 投标人须知	13

一   总  则	18

二   招标文件	19

三   投标文件的编制	20

四   重新招标	24

五   开  标	24

六   评  标	25

第四章  评标办法及评分标准	28

第五章  合同主要条款	30

第六章  投标文件格式	48

注：招标文件中部分加“★”的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。

第一章  招标公告

华信咨询设计研究院有限公司受温州港集团有限公司龙湾港务分公司的委托，就温州港集团有限公司龙湾港务分公司35吨门机回转支承更换及16吨门机臂架头部铰点维修进行公开招标，欢迎国内合格的投标人前来投标。

一、项目编号：LWZHFW2026111

二、招标方式：公开招标

三、项目名称：温州港集团有限公司龙湾港务分公司35吨门机回转支承更换及16吨门机臂架头部铰点维修

★四、项目最高限价：55万元（人民币）。

五、项目概况、项目工期、质量要求：

1.项目概况：

本项目为温州港集团有限公司龙湾港务分公司35吨1号门座式起重机（以下简称35吨门机）回转支承更换以及16吨8号门座式起重机（以下简称16吨门机）臂架头部铰点维修，需对35吨门机回转支承进行更换，具体工作内容包括但不限于：门机回转支承及连接螺栓的拆卸与更换、回转减速箱的拆除与安装、现场清理及与回转支承更换有关的其它工作；需对16吨门机大臂与象鼻梁的铰点（以下简称臂架头部铰点）进行维修，更换铰点处轴、轴承、轴套及其相关部件。（详见招标文件第二章招标需求）

2.项目工期：①35吨门机回转支承需在合同签订后60日历天内完成到港并验收通过。②两台设备现场维修工期为：接到招标人书面通知之日起30日历天内完成安装调试并通过招标人验收。

3.质量要求：相关质量验收规范合格标准，并符合招标文件中技术要求、国家现行的相关规范标准及有关部门最新颁布的相应的最新标准；项目确保按规范和标准验收，且达国家合格标准，须确保通过相关部门验收。

验收执行标准：国家或行业最新标准、招标文件各项要求、投标文件投标承诺所达到的各项要求（招标文件、投标文件、国家或行业标准(略)以最高标准执行）

★六、合格投标人的资格要求：

（一）投标人的一般条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有履行合同所必需的能力；

3.具有良好的信誉和健全的财务会计制度；

4. 投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、安全生产严重失信主体名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、应急管理部（https://zwfw.mem.gov.cn/zwthlw/pages/hlwmh/yyfw/qyaqscxycx/qyaqscxycx_index.html）公布为准。（须提供网站查询截图并加盖单位公章）

5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则均按否决投标处理。

（二）投标人的特定条件：

1.投标人具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目为起重机械安装（含修理），许可子项目含门座式起重机(须提供证书复印件并加盖单位公章)或具有有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（起重机械）》，类型为门座式起重机，施工类别含维修(须提供证书复印件并加盖单位公章)；

2.单位规模20人及以上（须提供社保证明材料并加盖单位公章）；

3.具有3年及以上“门座式起重机回转支承更换或维修”业绩（即合同签订时间在2023年4月1日以前，须提供合同复印件并加盖单位公章）；

4.近3年内投标人所承担业务范围内无1人死亡及以上安全生产责任事故（含劳务外包人员）（需提供承诺函）；

5.本项目不允许联合体投标和分包转包，本次招标采用资格后审。

七、招标文件的获取

1.本项目采用电子招标投标方式，投标人可访问浙江省海港集团电子招标采购平台，从浙江省海港集团、宁波舟山港集团网站（http://www.zjseaport.com/jtww/）进入阳光工程-电子招标采购平台后进行供应商注册，并下载“浙江海港投标管家”。本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过“浙江海港投标管家”免费下载。

2.招标文件下载时间：2026年  月  日8:30至2026年  月  日17:00时。

3.未取得浙江省海港集团电子招标采购平台数字证书的投标人，投标前应先办理浙江省海港集团电子招标采购平台CA数字证书，具体办理指南及下载链接请至浙江省海港集团电子招标采购平台进行查看。

八、投标保证金

1.金额：人民币壹万壹仟元整（小写：¥11000.00）。

2.投标人应于2026年  月  日12:00前通过浙江省海港集团电子招标采购平台汇入指定账户。

3.投标保证金应通过投标单位银行基本账户汇入，否则视为投标保证金无效。

九、投标截止时间和地点

1.投标文件递交截止时间：2026年  月  日09时00分。

2.投标文件递交方式：线上递交方式（投标管家工具）：投标人在投标文件递交时间截止前（投标截止时间2026年  月  日09时00分），将电子投标文件加密后递交至电子招标采购平台。

十、开标时间地点及注意事项：

1.本次招标将于2026年  月  日09时00分在温州市鹿城区瓯江路海港大厦1幢2楼招标采购中心在线开标。

2.投标人于投标截止时间之后三十分钟内在“浙江海港投标管家”工具端—进入项目—开标—远程开标模块，点击“确认开标结果”按钮进行确认，如超时未确认，视作投标人已对开标结果确认无误。

3.本项目采用电子招标，中标人须在明确中标后、获取中标通知书前将相应的交易服务费缴入平台指定的集团账户（在“投标管家”工具中查看），具体收费标准详见招标文件或平台公告。

十一、发布媒介：

本次招标公告在浙江海港电子招标采购平台（http://hgdzzb.nbport.com.cn/）、温州港集团有限公司网站（https://www.wzport.com/wzport/wzgzz/yggc/zbgg/index.html）等网站上发布。

十二、联系方式：

1.招标人信息

名  称：温州港集团有限公司龙湾港务分公司

地  址：浙江省温州市龙湾区机场大道万吨码头

联系人：高先生

联系方式：0577-56669872

2.招标代理机构信息

名  称：华信咨询设计研究院有限公司

地  址：杭州市滨江区春波路999号

联系人：尚云飞、羊奕杭、王鑫霖

联系方式：15225996022、15257143905

异议信息反馈电话/邮箱：18758271840/328814049@qq.com

3.招标监督部门：温州港集团有限公司龙湾港务分公司纪检小组

联系电话：0577-56669813

4.电子招标采购平台咨询电话：0574—27680520

5.CA咨询热线：400—666—4230

第二章  招标需求

### 一、项目背景及概况

1.项目背景

本项目为温州港集团有限公司龙湾港务分公司35吨1号门座式起重机（以下简称35吨门机）回转支承更换以及16吨8号门座式起重机（以下简称16吨门机）臂架头部铰点维修，需对35吨门机回转支承进行更换，具体工作内容包括但不限于：门机回转支承及连接螺栓的拆卸与更换、回转减速箱的拆除与安装、现场清理及与回转支承更换有关的其它工作；需对16吨门机大臂与象鼻梁的铰点（以下简称臂架头部铰点）进行维修，更换铰点处轴、轴承、轴套及其相关部件。

2.门机参数

2.1主要技术参数

| 设备名称 |  | 35吨门机 |  | 16吨门机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  | DYM3530 |  | AHJ1630B |
| 生产厂家 |  | 上海港联机械技术有限公司 |  | 上海港联机械技术有限公司 |
| 额定起重量 | 吊钩 | 35t |  | 25t |
|  | 抓斗 | 16t |  | 16t |
| 作业幅度 |  | Max 30m |  | Max 30m |
|  |  | Min 11m |  | Min 9m |
| 额定速度 | 起升 | 吊钩 | 16m/min | 35m/min |
|  |  | 抓斗 | 31m/min | 70m/min |
|  | 变幅 |  | 21m/min | 50m/min |
|  | 回转 |  | 1.34r/min | 1.4r/min |
|  | 行走 |  | 27m/min | 26m/min |
| 大车轨距 |  | 10.5m |  | 10.5m |
| 基距 |  | 10.5m |  | 10.5m |
| 起升高度 | 轨上 | 吊钩：25m 抓斗：16m |  | 吊钩：23m 抓斗：15m |
|  | 轨下 | 12m |  | 15m |
| 最大轮压 |  | 22t |  | 25t |
| 外形尺寸 |  | 16750*16000*46000mm |  | 16350*15000*47000mm |
| 电源 |  | AC 380V 50Hz |  | AC 380V 50Hz |
| 整机自重 |  | ≈240t |  | ≈246t |
| 工作级别 |  | A8 |  | A8 |

2.2门机相关参考图纸（具体可见附件PDF版本）

①35吨门机：

总图：

布线图：

旋转机构图：

②16吨门机：

总图：

臂架系统图：

### 二、项目内容及供货要求

1.项目内容

1.1本项目为交钥匙工程，本次报价是包含招标文件规定的完成本项目所需的人工费、材料费、汽车吊租赁费、保险费、调试、施工方案审查费、检测检验费、13%增值税税金及项目涉及的一切服务和辅材等全部工作的总费用（含平台交易服务费）。现场安装、调试所需叉车、用电、用水、齿轮油、锂基脂均不含在投标报价内，由招标人负责，招标人不再另行支付其它任何费用。

1.2具体工作内容：

| 设备名称 | 维修及项目内容 |
| --- | --- |
| 35吨门机 | 包括但不限于：回转支承及连接螺栓的拆卸与更换；回转减速箱的拆卸与安装；电缆拆除与重新接线；施工方案审查；完工后调试、检测检验、现场清理；以及回转支承更换有关的其它工作。 |
| 16吨门机 | 包括但不限于：臂架头部铰点（2处，对应为16吨门机臂架系统图序号6）轴、轴承、轴套及其相关部件更换；臂架头部铰点孔镗孔修复（如需）；施工方案审查；完工后调试、检测检验、现场清理；以及臂架头部铰点维修有关的其它工作。 |

2.项目工期

①35吨门机回转支承需在合同签订后60日历天内完成到港并验收通过。②两台设备现场维修工期为：接到招标人书面通知之日起30日历天内完成安装调试并通过招标人验收。

3.主要零部件及材料要求

中标人使用的配件及材料，必须符合国家/行业标准且保证设备能正常使用，否则应无条件进行更换，由此产生的一切费用由中标人承担。

4.更换部件要求

本项目所需更换主要部件品牌要求如下：

| 设备名称 | 部件名称 | 现有规格型号 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35吨门机 | 回转支承 | 022.60.3150 | 1台 | 罗特艾德轴承、洛阳轴承、嘉维轴承或相当于同等档次的其他品牌 |
|  | 回转支承安装螺栓、螺母、垫片 | M42*350（10.9级） | 56套 | 阿斯米、亚螺、宁力或相当于同等档次的其他品牌 |
| 16吨门机 | 臂架头部铰点轴承 | 22232 C/W33 | 2套 | FAG、NSK、SKF或相当于同等档次的其他品牌 |

5.现场勘查

为保证更新后设备的稳定性，建议投标人在投标前按项目需求进行现场勘查。投标人如未现场勘查，不影响报价有效性，但中标后需严格按照招标要求执行，不得以未勘查为由推诿责任。

### 三、技术要求及施工方案编制

1.技术要求

1.1  回转支承安装：

1.1.1新回转支承须满足35吨门机安装尺寸及原设计性能要求。

1.1.2拆卸后需测量回转支承安装法兰面平面度，要求90°范围内＜0.3mm，并出具第三方检验报告和工作见证（作业图片、数据记录等）。

1.1.3安装法兰焊缝需进行100%磁粉检测（MT），并依据相关标准出具第三方检测报告。

1.1.4连接螺栓必须采用新高强度10.9级螺栓，严禁使用旧螺栓。安装时需提供螺栓材料、强度、级别证明及工作力矩记录。

1.1.5复紧要求：

1.1.5.1首次复紧：回转支承安装完成并投入试运行7日内，中标人须对全部连接螺栓进行一次全面复紧，确保初始松动得到及时消除。

1.1.5.2二次复紧：设备正常运行30日后，中标人须再次对连接螺栓进行扭矩检查与复紧，并提供复紧力矩记录。

1.1.5.3复紧时需达到设计规定的力矩值，并在螺栓头、螺母及安装法兰面做好标记，以便后续检查。

1.1.6安装完成后确保回转轴承充分润滑，自动润滑设备运行正常。

1.2  16吨门机臂架头部铰点维修：

1.2.1拆卸铰点轴、轴承、轴套等旧部件，检查轴孔磨损情况。

1.2.2铰点轴孔镗孔修复（如需）。

1.2.3铰点轴精加工，新轴、轴承、轴套等部件安装。

1.2.4新更换的轴所使用的材料材质要求为40Cr或性能更优材料；轴套所使用的材料材质要求为45号钢或性能更优材料。

1.2.5安装完成后确保轴承充分润滑，设备运行正常；铰点拆卸时需注意监控线路的安全，设备恢复后要确保监控正常运行。

2.专项施工方案编制与审查

依据交通运输部《公路水运危险性较大工程专项施工方案编制审查规程》（JT/T 1495—2024）及《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》，本项目35吨门机回转支承更换工程属于危险性较大的分部分项工程，中标人必须严格按照规定组织专家论证，16吨门机臂架头部铰点维修可将施工方案编制审查后与35吨门机回转支承更换方案共同论证。具体要求如下：

2.1专项施工方案编制与审核

2.1.1中标人应在合同生效后2周内，根据现场实际情况编制专项施工方案。方案内容应完整，至少包括以下部分：

编制依据：相关法律、法规、标准规范、施工合同、勘察文件、施工图纸等；

工程概况：工程基本情况、周边环境、施工平面布置、施工要求和技术保证条件、风险辨识与分级；

施工计划：施工进度计划、劳动力计划、材料与设备计划、安全生产费用使用计划；

施工工艺技术：技术参数、工序工艺流程、施工方法及操作要求、检查要求；

安全保证措施：组织保障、技术保证措施、检查验收、监测监控、应急处置；

质量保证措施：质量目标、质量保证体系、质量控制程序；

环境保证措施：环境保护及文明施工措施；

施工管理人员配备及分工：施工管理人员、专职安全员、特种作业人员；

验收要求：验收标准、验收程序、验收内容；

其他资料：计算书及相关图纸（含回转支承设计图纸）。

2.1.2专项施工方案编制完成后，应由中标人组织本单位技术、安全、质量等部门进行内部审核。经审核合格的，由中标人负责人签字并加盖单位公章。

2.1.3方案内部审核合格后，报送招标人进行审查。

2.2 招标人审查

2.2.1招标人收到中标人报送的专项施工方案后，对专项施工方案进行审查。审查内容包括：

方案编审程序是否符合本文件要求；

技术措施是否符合相关工程建设标准；

方案内容是否完整、可行。

2.2.2招标人审查通过后，中标人方可组织专家论证。

2.3 专家论证组织

2.3.1中标人应在方案通过招标人审查后，组织召开专家论证会。

2.3.2专家组应由不少于5名专家组成，专家应具备以下条件：

诚实守信、作风正派、学术严谨；

从事相关专业工作15年及以上并具有丰富的专业经验；

具有高级专业技术职称。

2.3.3项目利害相关方的人员不得以专家身份参加论证会。

2.3.4中标人应于论证会召开7个工作日前，将专项施工方案送达参与论证专家。

2.4 论证主要内容与结论

2.4.1专家论证的主要内容：

专项施工方案内容是否完整、可行；

专项施工方案是否符合有关标准规范；

专项施工方案是否满足现场实际情况，能否保证施工安全。

2.4.2论证结论分为三类：

结论为“通过”：中标人可参考专家意见自行修改完善，修改后的方案经招标人确认后实施；

结论为“修改后通过”：专家意见应明确具体修改内容，中标人须按意见修改，修改情况经专家组长签字确认，并报招标人审查同意后方可实施；

结论为“不通过”：中标人应重新编制专项施工方案，重新履行内部审核、招标人审查及专家论证流程。

2.4.3专家组应提交《危大工程专项施工方案专家论证审查报告》，与会全体专家签字确认。

2.5 相关费用与责任

2.5.1专家论证所需费用（包括专家咨询费、会务费等）由中标人承担。

2.5.2专家论证不免除中标人对设备设计、施工质量及安全生产所应承担的最终责任。中标人对专项施工方案的可行性、针对性、科学性负总责。

2.6 投标阶段要求

★投标时需提供以下资料：

（1）35吨门机回转支承总图；

（2）施工进度计划时间表（35吨门机回转支承更换与16吨门机臂架头部铰点维修分别列明）；

（3）专项施工方案（初稿）（35吨门机回转支承更换与16吨门机臂架头部铰点维修分别编制）；

（4）试车方案；

（5）危大工程辨识及专家论证计划；

（6）其他与设备有关需要审查确定的内容。

### 四、安装调试、验收交付

1.安装调试

1.1中标人应指派具有相应资质的技术工程师负责安装调试，投入人员须满足工期要求。

1.2施工人员必须持证上岗，特种作业人员需持有效的特种作业操作证。

1.3中标人须为施工人员购买工伤保险或人身意外险等保险，并对施工期间的安全生产负全责。

1.4中标人还须为本项目涉及的所有新安装设备（包括但不限于35吨门机回转支承、16吨门机铰点部件等）及施工现场原有设备购买“安装工程一切险”或“设备保险”。保险受益人须明确为温州港集团有限公司龙湾港务分公司，保险有效期至少覆盖整个施工期至项目最终验收合格之日。中标人应在保险生效后将保险单复印件（须载明受益人信息）提交招标人备案。

1.5中标人应遵守招标人安全管理规定，签订安全施工协议，并提供保险购买凭证备查。

1.6安装调试应严格按照审批通过的专项方案执行，涉及重大变更需重新报审。现场须做到“工完场清”。

2.验收交付

2.1验收流程：调试结束并正常运行后，中标人出具验收大纲，经招标人确认后双方组织验收。验收中发现的问题需记录并整改直至解决。

2.2完工资料：验收合格后，中标人需交付纸质版资料一式六份、电子版（U盘）一份。资料须包含：

安装维护说明书；

完整施工方案（含安全措施、试车方案等）；

项目验收报告；

关键部件材质证明、合格证、检测报告；

危大工程专项施工总结报告。

2.3旧件处理：更换下来的旧回转支承、旧铰点轴等主材归招标人所有，由中标人负责运送至招标人指定地点堆放；废油、废棉纱等废弃物由招标人按规定合规处置。

### 五、质量保证与售后服务

1.质量保证

1.1中标人提供的产品须为全新的、未使用过的，符合招标需求要求。

1.2质保期：调试合格并通过验收后12个月。

1.3在质保期内因质量问题出现故障，中标人无偿保修或更换。一般故障应于到达现场后24小时内修复，重大故障（导致停机）应于到达现场后7个工作日内修复。逾期未修复，中标人需赔偿招标人实际损失。

2.售后服务

2.1质保期内，中标人接到通知后2小时内响应，24小时内派员到场处理。

2.2定期进行电话回访或现场检查，跟踪设备运行情况。

### ★六、人员要求

1.至少配备专职安全员1名，现场兼职安全员1名（专职安全员可以兼任现场安全员）。并在投标文件中提供社保三年以上证明。（须提供相关部门颁发的有效的安全员证书）；

2.项目负责人或主修需具有丰富经验（须提供合同复印件或验收单复印件或业主证明复印件并加盖单位公章），且在当前单位连续缴纳社保满1年（须提供社保证明材料并加盖单位公章）；

3.所有进场人员需提供投标截止前3个月的社保证明及有效的工伤保险或人身意外险等保险证明（须提供社保证明材料并加盖单位公章）；

4.特种作业人员持证上岗，人证合一（须提供承诺函并加盖单位公章）。

- 投标人须知

### 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名 称：温州港集团有限公司龙湾港务分公司 联系人：高先生 联系方式：0577-56669872 |
| 2 | 招标代理机构 | 名 称：华信咨询设计研究院有限公司 联系人：尚云飞、羊奕杭、王鑫霖 联系电话：15225996022、15257143905 |
| 3 | 项目名称 | 温州港集团有限公司龙湾港务分公司35吨门机回转支承更换及16吨门机臂架头部铰点维修 |
| 4 | 项目概况 | 本项目为温州港集团有限公司龙湾港务分公司35吨门机回转支承更换以及16吨门机臂架头部铰点维修，需对35吨门机回转支承进行更换，具体工作内容包括但不限于：门机回转支承及连接螺栓的拆卸与更换、回转减速箱的拆除与安装、现场清理及与回转支承更换有关的其它工作；需对16吨门机臂架头部铰点进行维修，更换铰点处轴、轴承、轴套及其相关部件。本项目为交钥匙工程，本次报价是包含招标文件规定的完成本项目所需的人工费、材料费、汽车吊租赁费、保险费、调试、施工方案审查费、检测检验费、13%增值税税金及项目涉及的一切服务和辅材等全部工作的总费用（含平台交易服务费）。现场安装、调试所需叉车、用电、用水、齿轮油、锂基脂均不含在投标报价内，由招标人负责。招标人不再另行支付其它任何费用。（详见招标文件第二章招标需求） |
| 5 | ★项目最高限价 | 55万元（人民币）。 |
| 6 | 项目工期 | ①35吨门机回转支承需在合同签订后60日历天内完成到港并验收通过。②两台设备现场维修工期为：接到招标人书面通知之日起30日历天内完成安装调试并通过招标人验收。 |
| 7 | ★投标人资质要求 | 同招标公告 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 9 | 踏勘现场 | 不组织，自行前往，产生的费用由投标人自行承担。 |
| 10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 11 | 分包 | 不允许 |
| 12 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。 |
| 13 | 投标有效期 | 投标文件自投标截止时间起生效，有效期90日。 |
| 14 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：人民币壹万壹仟元整（¥11000.00） 投标保证金的形式：电汇或银行转账 投标人应于2026年 月 日12:00前通过浙江省海港集团电子招标采购平台汇入指定账户。 投标保证金应通过投标单位银行基本账户汇入，否则视为投标保证金无效。 |
| 15 | 履约保证金 | □不需要 需要 履约保证金的形式：银行转账 履约保证金的金额：中标人在合同签订之前须向招标人提交合同总价5%的履约保证金，并且要保证履约保证金在合同履行期间的有效性。履约保证金在验收合格后转为质量保证金继续执行，待质保期满后，维修的设备正常运行无质量问题，招标人在30个日历天内无息向中标人退还。 |
| 16 | 包装要求 | 将电子投标文件加密后递交至电子招标采购平台。 |
| 17 | 答疑与澄清 | （1）招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清和修改时，将在招标公告规定的投标截止时间10日前，以书面形式或在规定信息发布网站上通知所有招标文件收受人，投标人须自行查看是否有澄清和修改文件，并按澄清和修改文件要求投标，否则责任自负，澄清和修改的内容作为招标文件的组成部分。招标人根据实际情况，作出延长投标截止时间和开标时间的决定，并发布变更公告。 （2）购买招标文件的潜在投标人对招标文件有异议，应在投标截止时间10日前，在线提起质疑或送至招标代理公司或以邮件形式328814049@qq.com 。 投标人在线提起质疑，路径为：浙江省海港集团电子招标采购平台-进入项目-澄清答疑。 注意：在线质疑后，电话告知相关招标人、代理机构。 （3）没有提出异议且又参与了该项目投标的投标人将被视为完全认同招标文件。 |
| 18 | 递交投标文件地点及截止时间 | 同招标公告 |
| 19 | 开标时间和地点 | 同招标公告 |
| 20 | 评标专家的组建 | 本项目评标委员会由招标人代表及评审专家共5人组成。 |
| 21 | 开评标程序 | 开启资格审查文件、商务技术标、价格标资格性审查商务技术标评审价格标评审提交评审报告 |
| 22 | 评标办法 | 评标办法及评分标准：详见第四章。 |
| 23 | 注意事项 | 1）本招标文件涉及的时间为“北京时间”； 2）本招标文件涉及的货币为“人民币”； 3）签订合同时间：中标通知书发出后30日内； 4）发布本次招标公告、评标结果公示的媒介； 在浙江海港电子招标采购平台（http://hgdzzb.nbport.com.cn/）、温州港集团有限公司网站（https://www.wzport.com/wzport/wzgzz/sy/index.html ）等网站上发布。 |
| 24 | 解释 | 本招标文件条款由招标人及招标代理机构负责解释 |
| 25 | 招标代理服务费 | 本次招标招标代理服务费由招标人支付。 |
| 26 | ★电子招标采购平台交易服务费 | 本项目采用电子招标，中标人须在明确中标后、获取中标通知书前将相应的交易服务费缴入平台指定的集团账户（在“投标管家”工具中查看）。 具体收费标准如下： 集团电子招标采购平台交易服务费收取标准 中标价; 收费标准（万元）. 200万(含）以下; 0.1. 200万-500万(含); 0.25. 500万-1000万(含); 0.75. 1000万-2000万(含); 1.25. 2000万-5000万(含); 1.75. 5000万-1亿(含); 2.5. 1亿-5亿(含); 3.5. 5亿—10亿(含); 5. 10亿以上; 6. 注： 1.交易服务费由中标单位承担。 2.对于招标服务期在1年以上且按每年报价的项目,交易服务费按1年的中标金额计取。 3.对于无具体交易(中标)金额的限额以上招标采购项目参照项目计划金额计取,对于无具体交易(中标)金额的限额以下招标采购项目按每个项目1000元计取，多家中标人费用平摊。 4.限额以下非招标项目按实际成交价0.2%收取交易服务费，最高不超过500元，5万元以下项目免收交易服务费。. |

### 一   总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于温州港集团有限公司龙湾港务分公司组织的温州港集团有限公司龙湾港务分公司35吨门机回转支承更换及16吨门机臂架头部铰点维修的项目招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标人”系指组织本次招标的单位：温州港集团有限公司龙湾港务分公司。

2.“招标代理机构”系指：华信咨询设计研究院有限公司。

3.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

4.“中标人”经过招标、评标而最终被授予合同的投标人。

5.“投标人代表”系指全权代表投标人参加本次投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是投标人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供产品及服务。

7.“服务”系指招标文件规定的投标人须承担的安装、调试、技术协助、培训、技术指导以及其他类似的义务。

8.“书面形式”包括信函、传真等。

9.“★”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不允许联合体投标。

★（七）转包与分包

本项目不允许分包转包

★（八）特别说明：

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本公司所拥有。

2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，投标保证金不予退还；合同签订后发现的，中标人须按照履约保证金金额的双倍赔偿招标人，如无法补偿招标人损失的，中标人需另行补偿，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

### 二   招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知前附表

4.评标办法及评分标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清和修改时，将在招标公告规定的投标截止时间10日前，以书面形式或在规定信息发布网站上通知所有招标文件受收人，投标人须自行查看是否有澄清和修改文件，并按澄清和修改文件要求投标，否则责任自负，澄清和修改的内容作为招标文件的组成部分。招标人根据实际情况，作出延长投标截止时间和开标时间的决定，并发布变更公告。

2.购买招标文件的潜在投标人对招标文件有异议，应在投标截止时间10日前书面提出。逾期提出的将不予受理。对招标文件的异议应有法定代表人或授权代表签字，并盖投标人公章和注明日期。

3.没有提出异议且又参与了该项目投标的投标人将被视为完全认同招标文件。

### 三   投标文件的编制

投标人应认真阅读招标文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、商务技术标、价格标三部分构成：

（1）资格审查文件

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 法定代表人授权委托书 | 附件一-1 |
| 1.2 | 法定代表人资格证明书 | 附件一-2 |
| 2 | 投标声明书 | 附件二 |
| 3 | 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料复印件加盖公章) | 附件三 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函 | 附件四 |
| 5 | 具有良好的信誉和健全的财务会计制度的承诺函 | 附件五 |
| 6 | 安全生产责任事故承诺函 | 附件六 |
| 7 | 投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、安全生产严重失信主体名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、应急管理部（https://zwfw.mem.gov.cn/zwthlw/pages/hlwmh/yyfw/qyaqscxycx/qyaqscxycx_index.html）公布为准。（须提供网站查询截图并加盖单位公章） | 附件七 |
| 8 | 具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目为起重机械安装（含修理），许可子项目含门座式起重机(须提供证书复印件并加盖单位公章)或具有有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（起重机械）》，类型为门座式起重机，施工类别含维修(须提供证书复印件并加盖单位公章) | 附件八 |
| 9 | 单位规模及业绩（格式自拟） | 附件九 |
| 10 | 招标文件要求的或投标人认为有必要提供的其他情况说明（格式自拟，加盖公章） |  |

（2）商务技术标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 附件十 |
| 2 | 技术规格、商务条款偏离表 | 附件十一 |
| 3 | 投标人的基本情况表 | 附件十二 |
| 4 | 投标人综合实力（格式自拟） | 附件十三 |
| 5 | 技术方案（格式自拟） | 附件十四 |
| 6 | 施工安全专项方案（格式自拟） | 附件十五 |
| 7 | 项目负责人业绩（格式自拟） | 附件十六 |
| 8 | 招标需求中要求提供的其他资料（格式自拟） | 附件十七 |
| 9 | 关键部件响应 | 附件十八 |
| 10 | 人员配备（格式自拟） | 附件十九 |
| 11 | 质量保证服务计划、售后服务措施及承诺表 | 附件二十 |
| 12 | 投标人需要特别说明的其他文件（格式自拟，加盖公章） |  |

说明：投标人可根据招标文件中的招标需求及要求以及商务技术标评审标准，提供投标人认为需要提供的文件和资料。

（3）价格标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价一览表 | 附件二十一 |
| 2 | 分项报价表 | 附件二十二 |

★注：投标函、法定代表人授权委托书（或法定代表人资格证明书）、投标声明书、各类承诺函、投标报价一览表必须加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

★1.投标文件以及投标人与招标人就关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（例如货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2.本项目为交钥匙工程，本次报价是包含招标文件规定的完成本项目所需的人工费、材料费、汽车吊租赁费、保险费、调试、施工方案审查费、检测检验费、13%增值税税金及项目涉及的一切服务和辅材等全部工作的总费用（含平台交易服务费）。现场安装、调试所需叉车、用电、用水、齿轮油、锂基脂均不含在投标报价内，由招标人负责。招标人不再另行支付其它任何费用。

★3.投标文件只允许有一个投标价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

★投标报价报出后，投标人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

（四）投标文件的有效期

- ★1.自投标截止日起90日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

★1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：电汇或银行转账。

3.中标人的投标保证金将在合同签订后5个日内无息退还；

4.未中标人的投标保证金将在中标通知书发送后5个日内无息退还。

★5.中标人应在中标通知书发出后30日内与招标人签订合同，中标人的投标保证金在与招标人签订合同后5日内一次性无息退还给中标人。

★6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）投标人在投标过程中违反有关法律法规的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件须由投标人在规定位置盖电子章并由法定代表人或法定代表人的授权代表盖电子签名章，投标人应写全称。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应在投标截止时间前递交投标文件。

2.投标人通过电子招标采购平台递交电子投标文件。

3.电子投标文件的拒收情形（因招标人或系统原因导致的除外）：

（1）投标截止时间后送达（上传）的投标文件、未按招标文件要求上传的；

（2）投标人未按规定加密的投标文件，应当拒收并提示；

（3）电子投标文件无法解密的；

（4）电子投标文件解密后无法正确读取的；

（5）电子投标文件无法导入成功的。

4.在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

5.投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按要求加盖单位公章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

★（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

★在初步评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1.投标人的资格条件不符合招标文件要求的；

2.投标人未提交投标保证金或保证金金额不足，投标保证金不符合招标文件要求的；

3.投标文件未按招标文件要求签字盖章，无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权书的；

4.投标有效期不足的；

5.在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标方以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理；

6.投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

7.未实质性响应招标文件要求（与招标文件中标“★”的实质性条款偏离）或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

8.存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

9.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）；

10.不同投标人的电子投标文件编制时计算机硬件信息网卡MAC地址（如有）、硬盘（含移动存储介质）序列号（optane_000、0100_0000_0000_0000序列号除外）、互联网接入ip地址相同。

### 四   重新招标

1.至投标截止时间止，投标人不足3家的，本项目无法开标，重新组织招标。

2.开标后经评审，当有效标不足3家时，评标委员会应否决全部投标，重新组织招标。

3.中标候选人均未与招标人签订合同的，重新组织招标。

### 五   开  标

（一）开标准备

招标人将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应在投标截止时间之后三十分钟内在“浙江海港投标管家”工具端—进入项目—开标—远程开标模块，进行开标结果确定，如超时未确认，视作投标人已对开标结果确认无误。

（二）开标程序：

1.开标会由招标人或代理机构主持，主持人宣布开标会议开始。

2.主持人介绍参加开标会的人员名单。

3.主持人发起投标文件解密。

4.所有投标解密后开启电子投标文件。

5.开启电子投标文件后公布开标结果。

6.开标会议结束。

### 六   评  标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由评审专家和招标人代表共5人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

招标代理的工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

（3）投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（4）各投标人的技术资信得分为所有评委的有效评分的算术平均数(计算保留两位小数)。

（5）评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（6）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（八）中标候选人

1.评标委员会根据各投标人的综合得分高低排定顺序，推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人；综合得分第二的投标人为第二中标候选人（得分相同投标报价低的排序优先；得分且投标报价相同的，抽签决定）。招标人根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

2.中标人拖延、拒签合同或拒交履约保证金的或在本次招标活动中存在违法违规行为,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

3.中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或未能在规定时间内与招标人签订合同的；或者经质疑，招标人审查后，确因中标候选人在本次招标活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，招标人可选择第二中标候选人为中标人或重新招标。

4.招标人对决标结果不做任何解释，也不保证最低报价中标。

（九）合同授予

1.评审结束后，招标人将对评标专家推荐的第一中标候选人进行最终审查，审查内容主要是中标人是否有能力（财务、技术和生产能力）履行合同。审查通过，招标人将把中标合同授予该中标人；审查未通过，招标人将拒绝其中标，并可以将合同授予审查通过的第二中标候选人或重新招标。

2.评标专家确定的中标候选人经招标人审查合格后在本项目招标指定信息发布媒体上公示，结果公示期限为3个工作日。各投标人对评标结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向招标人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。

3.公示期结束后，招标人向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的一个组成部分,对招标人和中标人均具有同等法律效力。

4.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订合同。同时，招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

（十）履约保证金

1.中标人在收到中标通知书后，中标人在合同签订之前须向招标人提交合同总价5%的履约保证金，并且要保证履约保证金在合同履行期间的有效性。

2.履约保证金用于补偿招标人因中标人不能完成其合同义务而蒙受的损失。

3.履约保证金在验收合格后转为质量保证金继续执行，待质保期满后，维修的设备正常运行无质量问题，招标人在30个日历天内无息向中标人退还。

第四章  评标办法及评分标准

一、总则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由招标人依法组建5人评标专家成员负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

由招标人或招标代理机构对各投标人的投标资格进行审查；然后由评委对合格投标人的资格审查文件、商务技术标进行评审,资格审查文件、商务技术标评审结束后进行价格标评审，计算综合得分，提交评审报告。

四、评标办法

本次采购采用百分制综合评分法，即投标人最大限度地满足招标文件实质性要求的基础上，按照招标文件的各项因素进行综合评审后，以综合得分高低的顺序推荐中标候选人的评标方法。根据采购要求，总分设定为100分；其中商务技术标30分，价格标70分。

五、评分标准

1、商务技术标综合评分30分

各评标专家成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标专家成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标专家成员对各投标人的各项评分内容评分合计值的算术平均值为该投标人技术部分的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

评审标准：

| 序号 | 评审内容 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力（4分） |  | 评标委员会根据投标人企业履约能力、财务状况、信用等级、获得荣誉等综合评分，评分：优（2.6-4]；良（1.3-2.6]；一般[0-1.3]。 |
| 2 | 项目负责人业绩（3分） |  | 项目负责人近三年（即合同签订时间自2023年4月1日以来）具有“门座式起重机回转支承更换或维修”业绩，每提供一个有效业绩得1分，最高得3分。证明材料须提供合同复印件（如合同不能体现项目负责人姓名，须同时提供业主证明或验收报告等能证明其为该项目负责人的材料）并加盖单位公章。 |
| 3 | 技术方案(6分） | 施工工艺流程与关键工序控制（3分） | 评标委员会根据投标人提供的施工工艺流程与关键工序控制进行横向比较： 优（2-3]分；良（1-2]分；一般（0-1]分。 |
|  |  | 关键部件技术参数响应与证明文件（3分） | 评标委员会根据投标人提供的关键部件技术参数响应与证明文件进行横向比较： 优（2-3]分；良（1-2]分；一般（0-1]分。 |
| 4 | 质保期（4分） |  | 投标人满足投标文件12个月质保不得分，每延长3个月质保期得1分，最高4分。 |
| 5 | 施工安全专项方案（6分） |  | 评标委员会根据投标人提供的针对本项目的专项施工安全方案（含风险辨识、安全措施、应急预案、安全管理人员配备、危大工程管控措施等）进行横向比较： 优（4-6]分：方案内容全面、针对性强、安全措施具体可行； 良（2-4]分：方案较完整、措施基本可行； 一般（0-2]分：方案简单、针对性一般。 |
| 6 | 项目工期（5分） |  | 1、投标人满足投标文件项目工期不得分。35吨门机回转支承每提前1个日历天完成到港并验收通过，得0.5分，最高得2.5分。 2、投标人满足投标文件项目工期不得分。两台设备现场维修工期每提前1个日历天，得0.5分，最高得2.5分。 |
| 7 | 售后服务（2分） |  | 评标委员会根据投标人提供的售后服务方案，售后服务体系，售后人员配备，响应时间等方面进行横向比较，评分： 优（1.4-2]分；良（0.7-1.4]分；一般（0-0.7]分。 |

2、价格标评分70分

（一）评标基准价计算方法：

满足招标文件要求且最低报价为评标基准值，其余投标人报价与该基准值对比，计算出价格评分值（保留小数2位）：

①有效投标人的投标报价等于评标基准值时其报价分为满分；

②其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准值/投标人报价）×价格权值（70%）×100（四舍五入后保留小数2位）

（二）★本项目最高限价55万元（人民币）。

（三）★投标人报价超项目最高限价，其投标文件作废标处理。

（四）所有投标人商务报价均超项目最高限价，重新组织招标。

3、说明

3.1有效投标人的综合得分为商务技术标得分和价格标得分的总和，计算公式为：综合得分=商务技术标得分+价格标得分。

3.2本次招标由评标委员会推荐中标候选人，招标人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

3.3评标专家按综合得分由高到低顺序排列，综合得分第一名的投标人作为该项目第一中标候选人，综合得分第二的投标人作为该项目第二中标候选人，向招标人推荐，并提交评标报告（得分相同投标报价低的排序第一；如果均相同，则抽签决定）。

六、确定中标人

评标结束后，招标人将在采购指定信息媒体“浙江海港电子招标采购平台（http://hgdzzb.nbport.com.cn/）、温州港集团有限公司网站（https://www.wzport.com/wzport/wzgzz/sy/index.html）”等网站上发布，公示中标结果。公示期结束，在规定期限内无异议则招标机构将向中标人发出中标通知书。

七、投标人义务

投标人应随时接受评标专家的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标机构备查。

第五章  合同主要条款

### 35吨门机回转支承更换及16吨门机臂架头部铰点维修合同

甲方（发包方）：温州港集团有限公司龙湾港务分公司

住所地：浙江省温州市龙湾区机场大道万吨码头

联系人：             电话：           传真：

乙方（承包方）：

住所地：

联系人：             电话：           传真：

根据招投标结果，甲方将温州港集团有限公司龙湾港务分公司35吨门机回转支承更换及16吨门机臂架头部铰点维修业务发包给乙方，为了明确双方的权利义务关系，特订立本合同。

一、维修项目及费用（单位：元）

| 序号 | 维修项目 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35吨门机回转支承更换及16吨门机臂架头部铰点维修 |  |  |
| 总计 |  |  | 含 13 %增值税 |

本次维修总费用为人民币（大写）             （￥      ）。本项目为交钥匙工程，维修费用包含本合同项下完成本项目所需的人工费、材料费、汽车吊租赁费、保险费、调试、施工方案审查费、检测检验费、13%增值税税金及项目涉及的一切服务和辅材等全部工作的总费用（含平台交易服务费）。现场安装、调试所需叉车、用电、用水、齿轮油、锂基脂均不含在费用内，由甲方负。甲方不再另行支付其它任何费用。

具体工作内容：

| 设备名称 | 维修及项目内容 |
| --- | --- |
| 35吨1号门机 | 包括但不限于：回转支承及连接螺栓的拆卸与更换；回转减速箱的拆卸与安装；电缆拆除与重新接线；施工方案审查；完工后调试、检测检验、现场清理；以及回转支承更换有关的其它工作。 |
| 16吨8号门机 | 包括但不限于：臂架头部铰点（2处，对应为16吨门机臂架系统图序号6）轴、轴承、轴套及其相关部件更换；臂架头部铰点孔镗孔修复（如需）；施工方案审查；完工后调试、检测检验、现场清理；以及臂架头部铰点维修有关的其它工作。 |

二、维修规范及要求

1、本次维修技术、工艺与维修质量要求：乙方必须保证维修后设备能正常运行并符合甲方的要求。

2、维修零部件的供应：乙方保证提供的产品须为全新的、未使用过的，符合招标文件中要求，或经甲方书面同意的其它产品。甲方在使用本合同项下货物时如因知识产权问题被追究责任的，由乙方负责处理，且乙方应当全额赔偿甲方因此遭受的损失。

乙方保证提供的产品须为全新的、未使用过的，符合技术规格书要求。

3、完成维修所用的专用工具及相关费用由乙方自行负责。

4、必须由乙方自己的技术人员完成维修工作，乙方必须直接经营维修，未经甲方书面同意，乙方不得将全部或部分维修工作分包或转包给任何第三方，也不得请非乙方自己的技术人员进行维修。乙方违反上述约定，甲方有权单方提前解除本合同，要求乙方支付本合同总价__20__%的违约金并赔偿甲方因此造成的全部损失。

5、维修人员：到甲方场地作业的特种作业人员需提供特种作业证书复印件，并按照甲方相关制度要求办理各项登记手续。

三、项目工期

1、35吨门机回转支承需在合同签订后     日历天内完成到港并验收通过。2、两台设备现场维修工期为：接到甲方书面通知之日起     日历天内完成安装调试并通过甲方验收。

四、运输和交付

1、维修所需工具和机械设备来回运输由乙方负责并承担运输费用，但甲方应为乙方维修提供必要的场地和其它条件。

2、乙方维修完成并安装完毕，应通知甲方验收，甲方应在两个工作日内组织相关人员进行验收试运行，验收合格后甲方才予接收。验收合格的，则甲方验收合格之日为“维修完工之日”。验收不合格的，甲方有权单方提前解除本合同，要求乙方承担合同价款  20  %的违约金，并且有权拒绝支付维修费。如甲方未通知乙方解除合同，则乙方应继续维修直至通过验收，并承担因此导致逾期完工的违约责任。

3、上述设备、工具在运输过程中的风险由乙方承担。甲方的设备在交付乙方或乙方指定承运人时风险转移。

4、验收流程：调试结束并正常运行后，乙方出具验收大纲，经甲方确认后双方组织验收。验收中发现的问题需记录并整改直至解决。

5、完工资料：验收合格后，乙方需交付纸质版资料一式六份、电子版（U盘）一份。资料须包含：

安装维护说明书；

完整施工方案（含安全措施、试车方案等）；

项目验收报告；

关键部件材质证明、合格证、检测报告；

危大工程专项施工总结报告。

6、旧件处理：更换下来的旧回转支承、旧铰点轴等主材归甲方所有，由乙方负责运送至甲方指定地点堆放；废油、废棉纱等废弃物由甲方按规定合规处置。

五、安全生产

1、乙方需为其施工人员购买工伤保险或意外伤害保险，并对施工期间的安全生产负全责。

2、乙方在承包业务前，应全面了解学习遵守双方签订的安全生产相关协议，并组织具体完成承包业务的人员全面认真学习其中的规定。

3、乙方人员的作业方式应符合安全生产的要求，且乙方须自行为其人员配备相关劳保用品。乙方自备的工具应符合安全生产的条件，存在安全隐患的工具不得进入甲方场地使用。

4、乙方一旦使用甲方的工具及场地，视同认定其为具备安全生产条件，若乙方在使用中发生一切问题，与甲方无关。

5、乙方应要求其具体完成承包业务的员工严格遵守甲方制定的安全生产管理制度，不能严格遵守甲方安全生产管理制度的员工乙方不得派往甲方场地作业。乙方在合同履行期间造成其自身、甲方、第三方经济损失或人身损害或安全事故的，概由乙方承担全部经济赔偿及事故责任，与甲方无关。

6、乙方人员的用工、待遇、工伤等纠纷概由乙方负责，与甲方无关。如甲方为此承担责任或垫付费用的，有权向乙方追偿。

7、乙方还须为本项目涉及的所有新安装设备（包括但不限于35吨门机回转支承、16吨门机铰点部件等）及施工现场原有设备购买“安装工程一切险”或“设备保险”。保险受益人须明确为温州港集团有限公司龙湾港务分公司，保险有效期至少覆盖整个施工期至项目最终验收合格之日。乙方应在保险生效后将保险单复印件（须载明受益人信息）提交甲方备案。

8、乙方应遵守招标人安全管理规定，签订安全施工协议，并提供保险购买凭证备查。

9、安装调试应严格按照审批通过的专项方案执行，涉及重大变更需重新报审。现场须做到“工完场清”。

六、质保期

1、质保期：调试合格并通过验收后   个月。

2、质保期内，乙方应当保证维修的设备正常运行。除出现人为导致的新故障外，维修后的设备在质保期内出现故障的，或新故障系乙方维修不当所引起的，乙方应在接到甲方通知后   小时内响应，    小时内到达现场，无条件免费修复设备。修复后质保期做相应顺延。

3、在质保期内因质量问题出现故障，乙方无偿保修或更换。一般故障应于到达现场后    小时内修复，重大故障（导致停机）应于到达现场后    个工作日内修复。逾期未修复，乙方需赔偿甲方实际损失。

4、乙方应定期进行电话回访或现场检查，跟踪设备运行情况。

七、付款方式

1、在合同签订前乙方提供合同总价5%的履约保证金，如乙方在签约前未在规定的时间内提交履约保证金则甲方有权拒签合同。并且要保证履约保证金在合同履行期间的有效性。

2、履约保证金在验收合格后转为质量保证金继续执行，待质保期满后，维修的设备正常运行无质量问题，甲方在30个日历天内无息向乙方退还。

3、合同签订后，乙方提供回转支承、轴承等主要部件的采购订单或采购合同复印件（加盖公章）及等额收款收据，经甲方确认后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的20%作为预付款。

4、经甲方验收合格后，乙方向甲方出具符合税务部门规范的全额增值税专用发票，甲方收到前述正确发票后，以电汇或转账的方式向乙方支付剩余80%的合同款。甲方在收到乙方合格发票前，有权暂停支付并不承担任何违约责任。

5、如果在质保期内，因设备维修质量问题造成设备停止运转，乙方应在24小时内派技术人员前往现场进行修复，甲方应对修复完好的设备进行再次验收，验收通过后质保期重新计算。

6、因乙方原因产生的任何违约金、赔偿金等款项，甲方均有权在履约保证金、质量保证金及应付款中直接扣除。履约保证金及质量保证金被扣收发生后，乙方应在15个日历天内补足，逾期补足的，按每日万分之五支付违约金。

7、本合同价格含增值税，合同履行期间，如国家调整增值税率，则合同价款按不含税价不变的原则进行调整。

8、乙方指定收款账号：

户名：

账号：

开户行：

9、甲方开票信息如下：

公司名称：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

八、违约责任

1、乙方未能按照合同约定的期限完成设备的维修并交付经甲方验收合格的，每逾期一天，乙方应向甲方支付合同价款 0.5 %的违约金；逾期超过 30 天的，甲方有权单方解除合同并要求乙方承担合同价款 20 %的违约金并赔偿甲方因此造成的全部损失。

2、设备在维修、发送、运输等合同履行过程中发生灭失或损坏的，乙方应予赔偿。

3、维修设备在质保期间内出现故障而乙方拒不维修或者拖延维修的，每发生一次承担合同价款0.5%的违约金，发生超过三次的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同价款20%的违约金，造成甲方损失的，乙方还需承担因此造成的一切经济损失（包括直接损失、可得利益的损失）。同时，甲方有权另行委托第三方进行维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

4、由于乙方原因导致甲方损失的，乙方应当赔偿甲方实际损失的全部金额，包括但不限于诉讼费、鉴定费、评估费、律师费、保全担保费、执行费等。

5.拆机后，经双方确认无法修复的，经双方协商同意，可以终止合同，已产生的所有费用由乙方承担。

九、其它事项

1、乙方应严格按照甲方的规定及项目所在地政府的要求，做好环保工作。

2、与本合同有关的一切争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、对于合同中未受争议问题影响的其他条款，在争议解决过程中，双方仍应按合同约定履行。

4、本合同一式四份，甲方执两份，乙方执两份，本合同自双方盖章签字之日起生效。如果合同由法定代表人签署的，应提供加盖单位印章的法定代表人身份证明，由法定代表人授权的人签署的，应提供法定代表人签署并加盖单位印章的授权委托书原件并同时提供法定代表人身份证明，法定代表人应与单位营业执照上法定代表人一致。

5、附件：

附件1：廉洁协议书

附件2：合作伙伴合规承诺书

附件3：安全生产管理协议书

附件4：消防安全管理协议书

附件5：环保卫生管理协议书

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：          法定代表人/授权代表（签字）：

年   月   日                             年   月   日

附件1

廉洁协议书

甲方：温州港集团有限公司龙湾港务分公司（以下简称甲方）

乙方：

为进一步完善监督制约机制，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，促使双方工作人员在合同履行过程中廉洁自律、诚实守信，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规及廉洁建设的规定，甲乙双方自愿签订本廉洁协议书。

第一条  甲乙双方的共同责任

（一）严格遵守合同对应的经济业务活动的法律法规及廉政建设的规定

（二）严格履行合同约定，杜绝违约行为的发生

（三）建立健全的自我制约制度，开展廉洁教育，监督并认真查处违法违纪行为

（四）发现对方在经济业务活动中有违反本协议约定的违法违纪行为的，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务；情节严重的，有权向有关监察部门检举、揭发

第二条  甲方的责任

（一）甲方工作人员应保持与乙方正常工作交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用，不得以任何形式向乙方索要和收受回扣或变相收受贿赂。

（二）甲方工作人员不得参加有可能影响公正从业的乙方宴请和娱乐、健身等消费活动。

（三）甲方工作人员不得要求、暗示或者接收乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属的工作安排以及出国等提供方便。

（四）甲方工作人员不得向乙方介绍亲属或亲友从事与甲方工作有关的经济活动。

第三条  乙方的责任

（一）乙方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得向甲方工作人员及其关联亲属赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

（二）乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员及第三方单位就有关工作问题进行私下商谈或者达成默契。

（三）乙方不得以洽谈业务、签订合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高消费娱乐场所。

（四）乙方不得为甲方工作人员购置或者提供通信、交通工具、家电、高档办公用品等。

（五）乙方如发现甲方工作人员有违反上述规定者，应向甲方领导或者甲方监察部门举报，甲方不得找借口对乙方进行报复。

第四条  违约责任

（一）乙方违反本廉洁协议第三条规定的，一经查实，甲方有权立即解除主合同，停止一切合作，并由乙方承担解约的全部损失；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

（二）乙方发生两次以上违反廉洁协议约定内容，甲方有权将乙方列入黑名单，禁止3-5年内或终身进入甲方市场；给甲方造成经济损失、影响较大的，甲方有权立即单方面终止合同，且甲方不承担任何违约责任。

第五条  其他

（一）本协议不影响乙方按主合同其它条款承担相关责任。

（二）此协议书的未尽事宜或因国家及上级有关法规发生变更，甲、乙双方可共同协商修改协议内容。

（三）对于因本合同产生的或与本合同相关的任何争议，合同当事方应当友好协商解决，协商不成的，任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

（四）本协议一式肆份，双方各执贰份，自双方盖章并签字之日起生效，有效期与合同一致。本协议作为双方签订的主合同的附件，与主合同具有同等法律效力，在主合同有效期内不可撤销，主合同终止，此协议自动终止。

甲方：（盖章）                           乙方：（盖章）

法定代表人（或代理人）签字：            法定代表人（或代理人）签字：

签订日期：    年  月  日

附件2

### 合作伙伴合规承诺书

为满足 温州港集团有限公司龙湾港务分公司 合规管理要求，规范本公司市场交易行为，促进公平、公正交易，本公司特作出以下承诺：

1.本公司理解 温州港集团有限公司龙湾港务分公司 合规管理需求，在合作范围内遵守 温州港集团有限公司龙湾港务分公司 对第三方的合规管理要求。

2.本公司具有合同订立的主体资格，具有良好的资信和履约能力，能够有效履行合同义务。

3.本公司严格遵守国家法律法规，恪守商业道德和职业道德规范，不从事并抵制任何不廉洁行为，严格履行以下合规义务：

（一）本公司员工严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》等有关商业贿赂行为的禁止性规定，坚决抵制商业贿赂。

（二）本公司员工不得给予 温州港集团有限公司龙湾港务分公司 及相关单位或个人的任何不正当馈赠。

（三）本公司员工不得接受 温州港集团有限公司龙湾港务分公司 及相关单位或个人的任何不正当馈赠。

（四）本公司员工不得参加 温州港集团有限公司龙湾港务分公司 及有关单位安排的可能影响公正执行公务的宴请、旅游、考察等活动。

（五）本公司员工不得从事其他可能影响廉洁商业的行为。

4.本公司坚持诚信商业行为，依法依约保守 温州港集团有限公司龙湾港务分公司 的商业秘密。

5.本公司严守缔约精神，全面履行合同义务，不擅自变更、中止以及不履行合同，发生履约突发事件时将当及时通知 温州港集团有限公司龙湾港务分公司 。

6.本公司同意在合同目的范围内配合 温州港集团有限公司龙湾港务分公司 的合规检查，不得隐瞒可能造成 温州港集团有限公司龙湾港务分公司 利益受损的信息。

7.本公司承诺对本承诺书执行情况进行监督检查，本公司及员工未遵守承诺事项，本公司承诺自愿赔偿由此给 温州港集团有限公司龙湾港务分公司 造成的损失，或按相关合同约定承担违约责任，且 温州港集团有限公司龙湾港务分公司 有权终止相关合同。

本承诺函一式两份，经承诺人签字/盖章后生效，由承诺人和 温州港集团有限公司龙湾港务分公司 各保留一份。

承诺人（签字/盖章）：

年    月    日

附件3

安全生产管理协议书

甲方：温州港集团有限公司龙湾港务分公司（以下简称甲方）

住所地：浙江省温州市龙湾区机场大道万吨码头

联系人：          电话：

乙方：

住所地：

联系人：          电话：

为明确甲乙双方在合同履行过程中的安全管理职责和应采取的安全管控措施，落实双方安全管理责任，防止和减少生产安全事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》《浙江省安全生产条例》等相关法律法规及主合同的规定，经甲、乙双方协商一致，订立以下安全管理协议。

一、甲方安全职责

1.应依法制定全员安全生产责任制、安全生产管理制度以及安全技术操作规程。

2.应依法制定安全事故应急预案，建立健全应急救援体系，并保障组织实施。

3.应向乙方提供甲方的安全生产管理制度、安全技术操作规程以及安全事故应急预案。

4.有权检查乙方进港作业人员是否符合具有国家法律法规要求的作业资格，对不具备作业资格或不符合甲方安全生产要求的，有权拒绝其进入甲方区域。

5.有权检查乙方进港作业设备、工具是否符合国家有关安全标准，并有权拒绝不符合国家有关安全标准或甲方安全生产要求的设备、工具进入甲方区域。

6.有权对乙方的安全管理进行监督指导，对乙方存在的安全管理缺陷，责令限期整改，如乙方未按要求进行整改，甲方有权按照相关规定进行处理。

7.有权对乙方在甲方区域的作业进行监督、检查，有权对其违章、隐患及事故按照相关规定进行处理。

二、乙方安全职责

1.乙方是本合同安全生产管理的责任主体，必须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《浙江省安全生产条例》等相关法律法规，和甲方的各项规章制度，对本单位的安全生产工作全面负责。

2.负责提供符合甲方要求的人员及企业资质证明文件，应根据国家相关法律法规设置安全生产管理机构或配备专（兼）职安全生产管理人员，同时根据甲方安全规章制度，制定乙方安全生产责任制、安全生产管理制度和安全技术操作规程，并督促其从业人员严格按相关规定执行。

3.乙方需设立一名现场安全管理责任人，配合甲方管理部门的安全管理，一旦出现任何安全事故或潜在风险，该管理人应承担相应的安全管理职责。

4.对所属人员进行全面的安全培训、考核，并配备满足岗位要求的安全防护用品；

5.辨识现场安全风险，制定确保现场安全生产的措施；

6.积极配合开展事故调查；

7.制定安全检查计划定期进行自检自纠，配合开展各类安全检查，对发现的问题按期完成整改。

8.进入港区必须办理相关通行手续，不得伪造通行手续。乙方车辆、人员进入港区必须服从现场管理人员指挥，主动接受安全检查，不得携带未经甲方同意的港区物资出港，严禁带无关人员进入甲方区域。

9.乙方应服从甲方安全生产监管，严格遵守甲方的安全生产管理制度、安全技术操作规程及安全应急管理要求，提供适合岗位的从业人员，有权向甲方提出合理的安全生产建议，有权拒绝甲方的违章指挥，并不得强令冒险作业。

10.乙方有业务让其从业人员熟悉甲方的安全事故应急预案，提高其从业人员对突发事件和复杂情况的应变与处置能力。

11.乙方应对从业人员做好培训工作，上岗前必须通过“三级”安全教育培训，并严格落实日常的安全教育培训活动，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产管理制度、安全技术操作规程及本岗位安全风险。未经安全教育培训或培训不合格的从业人员，不得上岗作业。

12.乙方的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

13.乙方应对其安全生产进行经常性检查，发现事故隐患应及时消除，并严格落实事故隐患闭环管理，检查及隐患处理情况应当记录在案备查。

14.乙方设备设施必须符合国家相关安全标准，确保设备设施完好并在有效使用期内，不得使用国家明令淘汰、禁止的设备设施。

15.乙方在合同履行过程中发生的一切安全事故，应当立即向甲方汇报，不得瞒报、谎报、迟报，同时，及时采取一切措施防止损失、损害的扩大，对相关后果承担法律责任。

16.乙方在合同履行过程中,无论是否在甲方总体管辖的范围内，乙方均是该现场安全事故的第一责任人。

三、安全责任考核

1.乙方在合同履行过程中未按照甲方要求进行作业的或乙方作业人员发生其他违规作业现象的，应按照甲方的相关规定进行处理。

2.乙方在合同履行过程中发生事故，应按照“四不放过”原则跟进，并参照甲方的事故报告调查处理相关规定进行处理。由乙方原因造成的安全生产责任事故的，由乙方承担一切责任。

3.事故责任及经济赔偿，因双方责任发生的生产安全事故，根据事故责任划分（以交警、安全管理部门或当地政府事故处理责任部门出具的事故责任判定书为准），由双方承担相应事故责任及经济赔偿。

4.由于乙方及乙方人员的原因造成甲方财产损失、人员伤害的，乙方应承担由此引起的一切损失（损失包括但不限于赔付损失、垫付损失、诉讼费、律师费、保全费、担保费、鉴定费、公证费等，该损失定义适用本合同）。

5.乙方作业人员和管理人员出现以下情形之一的，甲方有权立即启动清退程序：

5.1合同期内，作业人员因违章指挥、违规作业或违反劳动纪律等行为，导致发生重伤及以上责任事故的。

5.2违章冒险作业情节严重，存在较大亡人风险，且现场拒不停止作业的。

5.3合同期内，作业人员吸毒或携带违禁物品进入作业现场，经现场抽查或举报查实的。

5.4作业人员持用虚假证件、冒名顶替、伪造履历入职，或隐瞒重大职业健康禁忌，经查实的。

5.5合同期内，作业人员接连发生习惯性违章行为，屡教不改的。

5.6合同期内，作业人员因故意或过失，导致甲方遭受50万元及以上直接经济损失或造成负面舆情影响的。

5.7合同期内，专（兼）安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责，存在未开展现场检查并形成检查记录、未开展安全教育并形成教育记录等履职不到位情形且不配合整改的。

5.8合同期内，管理人员未按公司合理要求落实整改或拒不整改的。

5.9发生其他法定禁止行为的。

6.乙方出现以下情形之一的，甲方有权立即启动清退程序：

6.1合同期内，累计造成 2 名及以上人员重伤责任事故的。

6.2合同期内，造成 1 名及以上人员死亡责任事故的。

6.3合同期内，累计被查处 5 名及以上人员经常性严重违章行为的。

6.4合同期内造成事故，导致甲方遭受100万元及以上直接经济损失或造成负面舆情影响的。

6.5提供虚假资质材料、业绩证明，骗取准入资格或合作机会的。

6.6未按合同要求缴纳相关履约保证金，或保证金被扣减后未在规定时限内补足的。

6.7违反外包合同及安全协议约定，擅自转包、分包外包业务的。

6.8存在严重违法违规行为（如伪造设备检测报告），被行业主管部门列入失信名单的。

6.9拒绝接受甲方安全监管的。

6.10无正当理由，隐患整改不及时或拒不整改的。

6.11发生其他法定禁止行为的。

7.黑名单管理

7.1被清退的乙方员工，自清退之日起5年内不得参与甲方任何业务外包工作。

7.2被清退的乙方及其主要负责人以及实际控制人、安全负责人、安全管理人员，以及对生产安全责任事故负有责任的人员一并纳入黑名单，自清退之日起2年内不得参与甲方任何外包业务投标或合作。

四、其他

1.对于因本协议产生的或与本协议相关的任何争议，协议当事方应当友好协商解决，也可以在第三方主持下调解解决，也可以将该争议提交甲方所在地法院通过诉讼解决，本约定如与法律规定的专门管辖或专属管辖相冲突的，应服从法律的规定。

2.对于协议中未受争议问题影响的其他条款，在争议解决过程中，双方仍应按本协议约定履行。

3.本协议自甲方、乙方签署之日起生效，协议份数与业务协议一致，协议期限与业务协议一致或至下一次协议签订时止。如果由法定代表人签署的，应提供加盖单位印章的法定代表人身份证明，由法定代表人授权的人签署的，应提供法定代表人签署并加盖单位印章的授权委托书原件并同时提供法定代表人身份证明，法定代表人应与单位营业执照上法定代表人一致。

甲方（盖章）：	                            乙方（盖章）：

代表人(签字或盖章)：	                     代表人(签字或盖章)：

签订日期：   年   月   日

附件4

消防安全管理协议书

甲方：温州港集团有限公司龙湾港务分公司（以下简称甲方）

住所地：浙江省温州市龙湾区机场大道万吨码头

联系人：         电话：

乙方：

住所地：

联系人：           电话：

为了贯彻落实《中华人民共和国消防法》和《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》的精神，进一步加强港区消防安全管理，保障人的生命和财产安全。结合港区实际，经甲、乙双方协商一致，特签订消防安全责任如下：

一、甲方职责：

甲方有权对乙方进行消防安全督查。在督查中，发现乙方违反有关消防法律法规的行为或存在火灾隐患，甲方有权提出整改意见并督促乙方直至整改完毕。

二、乙方职责：

1.认真学习、贯彻、执行《中华人民共和国消防法》和其他消防法规。根据国家《建筑灭火器配置设计规范》的要求，配置符合规范的轻便灭火器材。建立健全承租区域生产经营(生活)范围内的消防安全制度和措施，明确各级消防责任人，确定消防设施设备、器材检查人，乙方的各级消防责任人与检查人需报甲方备案。

2.乙方应对其员工进行消防安全宣传教育，督促员工遵守消防法律法规和甲方的消防制度，组织员工参加各项消防培训及演练，使每位员工都会使用消防器材，知晓火警电话“119”、报警流程等消防安全知识。

3.组织责任区内消防检查，做好检查记录，及时消除各类消防隐患。

4.积极支持、配合甲方的消防工作，自觉接受甲方的消防安全督查，积极主动落实被查出的隐患整改。

5.妥善保管责任区内各类消防器材，一经使用应及时补充完善，确保消防器材处于良好状态。

6.港区内甲方的消防设施（设备）、消防器材，未经甲方书面许可，任何人不得擅自动用和挪作他用，损坏按价赔偿。

7.除指定地点外，乙方任何人员不得在港区内吸烟，不得在港区内燃放烟花爆竹，不得私自动用各类明火，乙方需要动用明火（电、气焊割等），必须事先向甲方安全管理部办理审批手续，得到相关方许可后才可动火作业。

8.仓库、职工宿舍及办公房内不准使用液化气炉及电暖气、电炉、电饭锅等用电设备，不准超负荷用电，不准擅自乱拉电线。

9.不得在仓库、职工宿舍及办公房内等区域存放易燃、易爆等危险品。

10.乙方违反本协议第7、8、9条约定且拒不整改的，甲方有权提前单方解除本协议和双方业务合同，由此造成甲方或第三方的财产损失或人身损害的，乙方需承担全部赔偿责任。

三、本协议履行期限与业务（租赁）期限保持一致且在主合同及本协议项下的义务全部履行完毕、乙方的设备、人员全部退出港区后终止。

四、乙方签字代表为乙方连带责任保证人，自愿对本协议项下乙方义务承担连带保证责任。

五、协议书壹式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力，自双方签字盖章后生效。

六、协议履行过程中发生的一切争议或纠纷，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

甲方（盖章）：	                                    乙方（盖章）：

代表人（签字或盖章）：	                     代表人（签字或盖章）：

签订日期：   年   月   日

附件5

环保卫生管理协议书

甲方：温州港集团有限公司龙湾港务分公司（以下简称甲方）

住所地：浙江省温州市龙湾区机场大道万吨码头

联系人：          电话：

乙方：

住所地：

联系人：         电话：

为了贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》和其他相关环境保护法律法规的精神，进一步加强港区环境卫生管理，防止各类环境卫生事件发生。经甲、乙双方协商一致，特签订本协议：

第一条 适用范围

1、本协议适用温州港集团有限公司龙湾港务分公司各作业区。

2、本协议中涉及到的乙方是指乙方员工及因乙方相关业务进港的人员、车辆。

第二条 甲方的责任、权利和义务

1.甲方有权对乙方进行环境保护督查。在督查中，发现乙方违反有关环境保护法律法规的行为或存在环保隐患，甲方有权提出整改意见并督促乙方整改。

2.甲方做好环保知识及法律法规的宣传，提高乙方环保卫生意识。

第三条 乙方职责：

1.乙方要认真组织学习、贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》等法律法规，遵守甲方关于环境保护管理规定。结合生产作业实际情况，制定落实本单位环保管理制度、环保应急预案。

2.对乙方员工进行环境保护宣传教育，督促员工遵守环境保护法律法规和环保管理制度，组织员工参加各项环境卫生宣传教育培训，提高其员工环境保护意识和能力，参与环保应急预案演练。

3.积极支持、配合甲方的环保工作，自觉接受甲方的环境卫生督查，积极主动整改被查出的环保问题。

4.实行卫生包干区制度，组织责任区内环境卫生检查，做好检查记录，按照法律法规处理生产作业产生的“三废”（废气、废水、固体废弃物）及废油等危废，禁止向江河海湖偷排、丢弃，消除粉尘，噪声等污染。

5.保持办公场所、仓库等区域的环境卫生，定期打扫，清理生活垃圾。到指定地点倾倒、堆放生产垃圾，不得随意堆放，做到分类收集、贮存、运输和处置。参与港区绿化带的养护，严禁装卸生产造成绿化带的损坏、污染。

6.乙方应遵守甲方水、电管理规定，做到节约用水、用电。落实水资源保护措施，在生产过程中，应尽量减少污水的产生，并合法、合理地处理日常污水的排放。

7、乙方进港机动车辆尾气排放符合标准，机动车车辆加强维修和保养，保持技术性能良好，防止噪声污染。

8、乙方在甲方港区的各类工程建设项目须合法合规，环评、批复等环保资料手续齐全，严格落实环保“三同时”制度，定期开展环境监测和环保设施维护。

9、乙方应当优先采用能源利用效率高、污染物排放量少的清洁生产工艺，减少各类污染物的产生。

10.妥善保管责任区内各类环保物资器材设施，确保环保物资器材处于良好状态。

11.港区内甲方的环保设施（设备）、环保器材，未经甲方书面许可，任何人不得擅自动用和挪作他用，否则须赔偿甲方因此造成的全部损失并承担因此导致的一切不利后果。

12.乙方发生环境保护事故的，乙方对事故负全部责任。若甲方因该事故被上级部门处罚或对外承担责任的，乙方需赔偿甲方因此支付的全部费用和遭受的经济损失。

13、乙方自行做好在港生产作业场所疫情防控工作，开展卫生消杀，掌握乙方进港人员动态，承担防控不利产生的全部责任。

第四条、本协议履行期限与业务期限保持一致，且在主合同及本协议项下的义务全部履行完毕、乙方的设备、人员全部退出港区后终止。

第五条、本协议书壹式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力，自双方签字盖章后生效。

第六条、协议履行过程中发生的一切争议或纠纷，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

甲方（盖章）：                                乙方（盖章）：

代表人（签字或盖章）：	                   代表人（签字或盖章）：

签订日期：     年   月  日

第六章  投标文件格式

（资格审查文件封面，供参考）

（项目名称）投标文件

### 资格审查文件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或授权代表：          （签字或盖章）

年        月        日

目    录

1	针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码，格式自拟

2   法定代表人授权委托书；
3   法定代表人资格证明书；
4   投标声明书；
5   营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料复印件加盖公章)；
6   具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；
7   具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；
8   安全生产责任事故承诺函

9   投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、安全生产严重失信主体名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、应急管理部（https://zwfw.mem.gov.cn/zwthlw/pages/hlwmh/yyfw/qyaqscxycx/qyaqscxycx_index.html）公布为准。（须提供网站查询截图并加盖单位公章）

10   具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目为起重机械安装（含修理），许可子项目含门座式起重机(须提供证书复印件并加盖单位公章)或具有有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（起重机械）》，类型为门座式起重机，施工类别含维修(须提供证书复印件并加盖单位公章)；

11  单位规模及业绩（格式自拟）

12  招标文件要求的或投标人认为有必要提供的其他情况说明（格式自拟，加盖公章）

附件一-1

#### 法定代表人授权委托书

致：温州港集团有限公司龙湾港务分公司：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名：

被授权人签名：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年   月   日

附法定代表人身份证正反面复印件

附被授权人身份证正反面复印件

附件一-2

#### 法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名： 性别：年龄：职务：

身份证号码：系               （单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投  标  人(盖公章)：

日      期： 年  月   日

附件二

#### 投标声明书

致：温州港集团有限公司龙湾港务分公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的      项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是招标人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方不是联合体投标，假如有幸中标我方承诺不会将本项目分包转包

4.我方与其他投标人不存在“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系”，否则均按否决投标处理。

5.我方符合招标文件规定的投标人资格条件。

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（加盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件三

#### 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)

说明：

1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

附件四

#### 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

温州港集团有限公司龙湾港务分公司：

我方 （投标人）承诺具有履行本次  项目名称（编号：    ）招标合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人全称（加盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件五

#### 具有良好的信誉和健全的财务会计制度的承诺函

温州港集团有限公司龙湾港务分公司：

我方 （投标人全称）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单，参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加采购活动的期限未满情形）。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件六

#### 安全生产责任事故承诺函

（招标人名称）：

我方承诺近3年公司所承担范围内无1人死亡及以上安全生产责任事故（含劳务外包人员）。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年   月  日

附件七

#### 投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、安全生产严重失信主体名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、应急管理部（https://zwfw.mem.gov.cn/zwthlw/pages/hlwmh/yyfw/qyaqscxycx/qyaqscxycx_index.html）公布为准。（须提供网站查询截图并加盖单位公章）

附件八

#### 具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目为起重机械安装（含修理），许可子项目含门座式起重机(须提供证书复印件并加盖单位公章)或具有有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（起重机械）》，类型为门座式起重机，施工类别含维修(须提供证书复印件并加盖单位公章)；

附件九

#### 单位规模及业绩（格式自拟）

1.单位规模20人及以上（须提供社保证明材料并加盖单位公章）；

2.具有3年及以上“门座式起重机回转支承更换或维修”业绩（即合同签订时间在2023年4月1日以前，须提供合同复印件并加盖单位公章）；

#### 招标文件要求的或投标人认为有必要提供的其他情况说明（格式自拟，加盖公章）

（商务技术标封面，供参考）

（项目名称）投标文件

### 商务技术标

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或授权代表：          （签字或盖章）

年        月        日

目录

1	针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码，格式自拟

2	投标函；

3	技术规格、商务条款偏离表；

4	投标人基本情况表；

5	投标人综合实力（格式自拟）；

6	技术方案（格式自拟）；

7	施工安全专项方案（格式自拟）；

8	项目负责人业绩（格式自拟）

9	招标需求中要求提供的其他资料（格式自拟）

10	关键部件响应（格式自拟）；

11	人员配备（格式自拟）

12  质量保证服务计划、售后服务措施及承诺表

13	投标人需要特别说明的其他文件（格式自拟，加盖公章）

附件十

#### 投 标 函

致：温州港集团有限公司龙湾港务分公司

根据贵方为             项目（项目编号:    ）的投标邀请，我方        （投标人名称）作为投标人正式授权           （授权代表全名）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起  90  天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（四）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（五）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标补充文件（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（六）利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的招标人、招标组织机构没有任何的隶属关系。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人全称（加盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

附件十一

#### 技术规格、商务条款偏离表

|  | 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |

注：如投标文件含正偏离和负偏离，都应说明，如未填写视为无偏离。

投标人全称（加盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年   月   日

附件十二

#### 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件十三

#### 投标人综合实力（格式自拟）

附件十四

#### 技术方案（格式自拟）

附件十五

#### 施工安全专项方案（格式自拟）

附件十六

#### 项目负责人业绩（格式自拟）

#### （需提供门座式起重机回转支承更换或维修业绩证明）

附件十七

#### 招标需求中要求提供的其他资料（格式自拟）

（1）35吨门机回转支承总图；

（2）施工进度计划时间表（35吨门机回转支承更换与16吨门机臂架头部铰点维修分别列明）；

（3）专项施工方案（初稿）（35吨门机回转支承更换与16吨门机臂架头部铰点维修分别编制）；

（4）试车方案；

（5）危大工程辨识及专家论证计划；

（6）其他与设备有关需要审查确定的内容。

附件十八

#### 关键部件响应

| 设备名称 | 部件名称 | 现有规格型号 | 数量 | 推荐品牌 | 响应品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35吨门机 | 回转支承 | 022.60.3150 | 1台 | 罗特艾德轴承、洛阳轴承、嘉维轴承或相当于同等档次的其他品牌轴承 |  |
|  | 回转支承安装螺栓、螺母、垫片 | M42*350（10.9级） | 56套 | 阿斯米、亚螺、宁力或相当于同等档次的其他品牌 |  |
| 16吨门机 | 臂架头部铰点轴承 | 22232 C/W33 | 2套 | NSK、SKF、FAG或相当于同等档次的其他品牌 |  |

附件十九

#### 人员配备（格式自拟）

1.至少配备专职安全员1名，现场兼职安全员1名（专职安全员可以兼任现场安全员）。并在投标文件中提供社保三年以上证明。（须提供相关部门颁发的有效的安全员证书）；

2.项目负责人或主修需具有丰富经验（须提供合同复印件或验收单复印件或业主证明复印件并加盖单位公章），且在当前单位连续缴纳社保满1年（须提供社保证明材料并加盖单位公章）；

3.所有进场人员需提供投标截止前3个月的社保证明及有效的工伤保险或人身意外险等保险证明（须提供社保证明材料及保险证明材料并加盖单位公章）；

4.特种作业人员持证上岗，人证合一（须提供承诺函并加盖单位公章）。

附件二十

#### 质量保证服务计划、售后服务措施及承诺表

| 质 量 保 证 承 诺 | 质保期：调试合格并通过验收后 个月。 其他相关承诺： |
| --- | --- |
| 售 后 服 务 计 划 承 诺 | （格式自拟） |
| 其 他 | （惩罚保证、增值服务） |

投标人全称（加盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

#### 投标人需要特别说明的其他文件（格式自拟，加盖公章）

（价格标文件封面，供参考）

（项目名称）投标文件

### 价 格 标

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或授权代表：          （签字或盖章）

年        月        日

附件二十一

#### 投标报价一览表

| 投标内容 | 项目工期 | 质保期 | 税率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温州港集团有限公司龙湾港务分公司35吨门机回转支承更换及16吨门机臂架头部铰点维修 | ①35吨门机回转支承需在合同签订后 日历天内完成到港并验收通过。②两台设备现场维修工期为：接到招标人书面通知之日起 日历天内完成安装调试并通过招标人验收。 | 调试合格并通过验收后 个月。 | 13% |
| 投标报价 （总价） | （大写）： 元/人民币 （小写）：¥ 元/人民币 |  |  |

说明：

1.★不提供投标报价一览表的投标文件将被视为未实质性响应招标文件。

2.★本项目为交钥匙工程，本次报价是包含招标文件规定的完成本项目所需的人工费、材料费、汽车吊租赁费、保险费、调试、施工方案审查费、检测检验费、13%增值税税金及项目涉及的一切服务和辅材等全部工作的总费用（含平台交易服务费）。现场安装、调试所需叉车、用电、用水、齿轮油、锂基脂均不含在投标报价内，由招标人负责。招标人不再另行支付其它任何费用。

投标人全称（加盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件二十二

#### 分项报价表

| 设备名称 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35吨门机 | 回转支承 |  |  |  |  |  |  |
|  | 回转支承安装螺栓、螺母、垫片 |  |  |  |  |  |  |
| 16吨门机 | 臂架头部铰点轴承 |  |  |  |  |  |  |
| 其他（人工费及辅材等）（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | （大写）： 元/人民币 （小写）：¥ 元/人民币 |  |  |  |  |  |

说明：

1.★不提供分项报价表的投标文件将被视为未实质性响应招标文件。

2.★本项目为“交钥匙”项目。本表所列的部件已包含在投标价格中。

投标人全称（加盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日